П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

# Администрация местного самоуправления

# Моздокского городского поселения

# Республики Северная Осетия - Алания

№     50			                                                           от    « 25 »   01          2017г.

Об утверждении Отчета о результатах реализации,

о целевых индикаторах муниципальной

программы «Муниципальная собственность

Моздокского городского поселения

на 2014 - 2018 годы» за 2016 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения: от 15.07.2013г. № 1151 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ»; от 22.11.2013г. № 1969                                «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальная собственность Моздокского городского поселения на 2014 - 2016 годы»; от 10.05.2016г. № 886 «О внесении изменений в постановление администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 22.11.2013г. № 1969 «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальная собственность Моздокского городского поселения на 2014 - 2016 годы», от 10.06.2016г. № 1047 «О внесении изменений в постановление администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 22.11.2013г. № 1969 «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальная собственность Моздокского городского поселения на 2014 - 2016 годы», от 27.07.2016г. № 1392 «О внесении изменений в постановление администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 22.11.2013г. № 1969 «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальная собственность Моздокского городского поселения на 2014 - 2016 годы», от 11.11.2016г. № 2009 «О внесении изменений в постановление администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 22.11.2013г. № 1969 «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальная собственность Моздокского городского поселения на 2014 - 2016 годы», от 28.12.2016г. № 2313 «О внесении изменений в постановление администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 22.11.2013г. № 1969 «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальная собственность Моздокского городского поселения на 2014 - 2016 годы»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить Отчет о реализации муниципальной программы «Муниципальная собственность Моздокского городского поселения на                     2014 - 2018 годы» (согласно приложению, к настоящему постановлению).

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения в сети интернет /www.mozdok-osetia.ru/.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

местного самоуправления

Моздокского городского поселения                                  С.Б. Джанжаков

Приложение

к постановлению администрации

местного самоуправления

Моздокского городского поселения

от 25.01.2017г. № 50

Отчет о реализации программы за 2016 год

В 2016 году в рамках реализации муниципальной программы предусматривалось:

- проведение капитального ремонта муниципального имущества в целях сохранения и поддержания объектов муниципальной собственности в состоянии, пригодном для эксплуатации, улучшения качества предоставления услуг населению;

- проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества;

- проведение оценки рыночной стоимости права собственности, арендной платы объектов собственности Моздокского городского поселения, вовлекаемых в сделки;

- проведение государственной регистрации права собственности муниципального образования Моздокское городское поселение на объекты недвижимости;

- иные мероприятия, направленные на приватизацию и управление муниципальной собственностью.

Финансирование мероприятий муниципальной программы «Муниципальная собственность Моздокского городского поселения на                    2014 – 2018 годы» в 2016 году осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования – Моздокское городское поселение в сумме 5 155,609 тыс. руб. (план 7 124,61 тыс. руб.), средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий                    (приложение № 1 к отчету).

Для оценки эффективности реализации программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы. Оценка эффективности реализации муниципальной программы (приложение № 2 к отчету) осуществлялась на основе следующих индикаторов:

- увеличение доли отремонтированных муниципальных объектов недвижимости;

- увеличение доли муниципальных объектов недвижимости, имеющих техническую документацию;

- увеличение доли муниципальных объектов недвижимости, право собственности на которые зарегистрировано.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Муниципальная собственность Моздокского городского поселения на                    2014 – 2018 годы» производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов (приложение № 3 к отчету).

Оценка состояния целевого индикатора муниципальной программы «Муниципальная собственность Моздокского городского поселения на                  2014 – 2018 годы» основана на бальном принципе и отражает степень достижения целевого индикатора при фактически достигнутом уровне бюджетных расходов в отчетном году (приложение № 4).

Анализ реализации программы в 2016 году, показал, что эффективность реализации муниципальной программы «Муниципальная собственность Моздокского городского поселения на 2014 – 2018 годы» повысилась по сравнению с предыдущим годом.

Программа реализуется эффективно.

Приложение № 1

к Отчету о результатах реализации муниципальной программы «Муниципальная собственность Моздокского городского поселения на 2014 - 2018 годы» за 2016 год

Отчет о результатах реализации программы за 2016 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Степень и результаты выполнения Программы (в количественном выражении) | Источники финансирования | Лимит ассигнований на 2016 год (тыс. руб.) | Профинансировано за 2016 год (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | 100 | Бюджет муниципального образования - Моздокское городское поселение | 350,72 | 350,718 |
| 2 | Подготовка технической документации, справок об отсутствии обременений, о принадлежности на объекты недвижимости, находящиеся в собственности Моздокского городского поселения | 99 | Бюджет муниципального образования - Моздокское городское поселение | 569,1 | 564,94034 |
| 3 | Проведение оценки рыночной стоимости права собственности, арендной платы объектов собственности Моздокского городского поселения, вовлекаемых в сделки | 35 | Бюджет муниципального образования - Моздокское городское поселение | 107,03 | 37,175 |
| 4 | Иные мероприятия, направленные на приватизацию и управление муниципальной собственностью | 79 | Бюджет муниципального образования - Моздокское городское поселение | 4 639,36 | 3 677,98707 |
| 5 | Приобретение основных средств | 36 | Бюджет муниципального образования - Моздокское городское поселение | 1 458,4 | 524,78858 |
|  | Всего по программе | 72 | Бюджет муниципального образования - Моздокское городское поселение | 7 124,61 | 5 155,609 |

Приложение № 2

к Отчету о результатах реализации муниципальной программы «Муниципальная собственность Моздокского городского поселения на 2014 - 2018 годы» за 2016 год

Отчет о целевых индикаторах программы за 2016 год

| № п/п | Показатели | Единица измерения | План на 2016 год | Факт за 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Увеличение доли отремонтированных муниципальных объектов недвижимости | % | 0,48 | 0,37 |
| 2 | Увеличение доли муниципальных объектов недвижимости, имеющих техническую документацию | % | 39 | 46 |
| 3 | Увеличение доли муниципальных объектов недвижимости, право собственности, на которые зарегистрировано | % | 37 | 45 |

Приложение № 3

к Отчету о результатах реализации муниципальной программы «Муниципальная собственность Моздокского городского поселения на 2014 - 2018 годы» за 2016 год

Оценка результатов реализации

«Муниципальная собственность

Моздокского городского поселения

на 2014 - 2018 годы»

за 2016 год

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | Значение предыдущего года | Отклонение от предыдущего года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |  | -/+ | % |
| 1 | Увеличение доли отремонтированных муниципальных объектов недвижимости | % | 0,48 | 0,37 | -0,11 | 77 | 0,37 | - | - |
| 2 | Увеличение доли муниципальных объектов недвижимости, имеющих техническую документацию | % | 39 | 46 | +7 | 118 | 42,5 | 4,5 | 108 |
| 3 | Увеличение доли муниципальных объектов недвижимости, право собственности на которые зарегистрировано | % | 37 | 45 | +8 | 122 | 40 | 5 | 112,5 |

Приложение № 4

к Отчету о результатах реализации муниципальной программы «Муниципальная собственность Моздокского городского поселения на 2014 - 2018 годы» за 2016 год

Оценка эффективности реализации программы

«Муниципальная собственность Моздокского городского поселения

на 2014 – 2018 годы»

| № п/п | Показатели | Значение | Динамика индикатора |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Увеличение доли отремонтированных муниципальных объектов недвижи-мости | 0 | 0 |
| 2. | Увеличение доли муниципальных объектов недвижимости, имеющих техническую документацию | +1 | 108 |
| 3 | Увеличение доли муниципальных объектов недвижимости, право собственности, на которые заре-гистрировано | +1 | 112 |