**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е проект**

Администрация местного самоуправления

Моздокского городского поселения

Республики Северная Осетия - Алания

№ от « » 2024г.

О внесении изменений в постановление

администрации местного самоуправления

Моздокского городского поселения от 20.12.2017г.

№ 1957 «Об утверждении муниципальной программы

«Жилищно-коммунальное и городское хозяйство

в Моздокском городском поселении на 2018 – 2026 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 15.07.2013г. № 1151 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ» (в редакции постановлений администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 14.07.2016г. № 1311, от 24.03.2021г. № 269),

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в постановление администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 20.12.2017г. № 1957 «Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальное и городское хозяйство в Моздокском городском поселении на 2018 – 2026 годы» следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению паспорт программы «Жилищно-коммунальное и городское хозяйство в Моздокском городском поселении на 2018 – 2026 годы» изложить в следующей редакции:

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Жилищно-коммунальное и городское хозяйство

в Моздокском городском поселении на 2018 – 2026 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное и городское хозяйство в Моздокском городском поселении на 2018 – 2026 годы» (далее - Программа). |
| Основание для разработки программы | Федеральный [закон](http://www.bestpravo.ru/federalnoje/ea-instrukcii/y7w.htm) от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  Федеральный закон от 08.11.2007г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  решение Собрания представителей Моздокского городского поселения от 24.10.2012г. № 47 «Об утверждении Правил благоустройства территории Моздокского городского поселения»; решение Собрания представителей Моздокского городского поселения от 26.07.2022г. № 287 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования -Моздокского городского поселения»;  постановление от 23.07.2013г. № 1207 «Об организации учета, содержания и обеспечения сохранности объектов, составляющих муниципальную казну Моздокского городского поселения»; постановление администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 15.07.2013г. № 1151 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ» (в редакции постановлений администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 14.07.2016г. № 1311, от 24.03.2021г. № 269) |
| Муниципальные заказчики программы | Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения (далее - АМС МГП) |
| Основные разработчики программы | Муниципальное казенное учреждение муниципального образования Моздокского городского поселения «Управление городского хозяйства» |
| Исполнители программы | Муниципальное казенное учреждение муниципального образования Моздокского городского поселения «Управление городского хозяйства» |
| Структура программы | **Подпрограмма 1.** «Реконструкция, содержание и ремонт улично-дорожной сети Моздокского городского поселения»  **Подпрограмма 2.** «Проведение капитального ремонта муниципальных квартир Моздокского городского поселения»  **Подпрограмма 3.** «Строительство, реконструкция сетей коммунального хозяйства Моздокского городского поселения»  **Подпрограмма 4.** «Уличное освещение Моздокского городского поселения»  Подпрограмма 5. «Озеленение Моздокского городского поселения»  Подпрограмма 6. «Благоустройство территории города и содержание мест захоронения Моздокского городского поселения»  **Подпрограмма 7.** «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы «Жилищно-коммунальное и городское хозяйство в Моздокском городском поселении на 2018 – 2026 годы» |
| Цели программы | Целями программы являются:  - Обеспечение безопасности дорожного движения, улучшение технического и эксплуатационного состояния, повышение качества содержания дорог общего пользования местного значения;  - Комплексное развитие и благоустройство МГП, повышение комфортности посетителей кладбищ и общего уровня культуры погребения; улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории кладбищ;  - Проведение капитального ремонта муниципальных квартир Моздокского городского поселения;  - Создание условий для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры;  - Развитие и модернизация коммунальных систем;  - Обеспечение надежности работы действующих объектов коммунального хозяйства;  - Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем;  - Обеспечение бесперебойного освещения улиц Моздокское городское поселение, обеспечение безопасного движения транспортных средств и пешеходов в вечернее и ночное время суток, создание условий для комфортного и безопасного проживания жителей Моздокское городское поселение. |
| Задачи программы | - организация экономически эффективной системы благоустройства МГП, отвечающей современным экологическим, санитарно-гигиеническим требованиям и создающей безопасные и комфортные условия для проживания населения;  - обустройство скверов и зон отдыха для жителей;  - проведение работ по санитарной очистке и благоустройству кладбищ с соблюдением санитарно-эпидемиологических и экологических норм;  - улучшение качества содержания мест погребения;  - проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда в соответствии с нормативным сроком эксплуатации;  - предупреждения возникновения опасностей при эксплуатации муниципального жилого фонда;  - улучшение условий проживания населения (в первую очередь социально не защищенных слоев);  - разработка проектов оптимизации коммунальной инфраструктуры муниципального образования;  - модернизация технической инфраструктуры коммунального комплекса поселения на основе привлечения средств бюджета и внебюджетных источников;  - создание условий для устойчивого функционирования и развития объектов коммунального комплекса;  - повышение уровня благоустройства территорий Моздокского городского поселения;  - строительство, реконструкция и развитие электрических сетей;  - обеспечение надежности работы наружного освещения путем замены существующего физически и морально устаревшего оборудования на современное, имеющее больший ресурс работы и надежности;  - снижение бюджетных затрат на электроэнергию путем замены устаревшего светотехнического оборудования (включая источники света) на новое энергоэкономичное и установки современных систем автоматики и многотарифных приборов учета электрической энергии;  - привлечение средств внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов наружного освещения;  - повышение уровня комфортности проживания населения и снижение вероятности возникновения криминогенной обстановки;  - создание безопасных условий дорожного движения при достижении нормативного уровня освещенности дорог;  - организация работ по содержанию объектов уличного освещения экономное и рациональное использование коммунальных услуг;  - реконструкция и создание новых объектов озеленения в исторической части города, оформленных с учетом требований ландшафтного дизайна;  - благоустройство, озеленение и цветочное оформление объектов зеленого фонда;  - совершенствование управления городским зелёным хозяйством на основе обеспечения системной информации о зелёных насаждениях. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2018 – 2026 годы |
| Основные мероприятия программы | **Подпрограмма 1**  *Основное мероприятие 1* «Модернизация и развитие дорожного хозяйства Моздокского городского поселения»  *Основное мероприятие 2* «Обеспечение проведения строительства, реконструкции и ремонта улично-дорожной сети, а также контроль за качеством произведенных работ»  *Основное мероприятие 3* «Содержание светофорных объектов и обслуживание улично-дорожной сети в целях повышения безопасности движения транспортных средств»  **Подпрограмма 2**  *Основное мероприятие 1* «Повышение эффективности использования муниципального имущества посредством его улучшения»  *Основное мероприятие 2* «Обеспечение проведения капитального ремонта муниципальных квартир»  *Основное мероприятие 3* «Обеспечение выполнения обязательств собственника имущества»  **Подпрограмма 3**  *Основное мероприятие 1* «Подготовка технических планов и техническая инвентаризация объектов»  *Основное мероприятие 2* «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт сетей коммунального хозяйства»  *Основное мероприятие 3* «Обеспечение проведения строительства, реконструкции и капитального ремонта сетей коммунального хозяйства и контроль качества выполненных работ»  *Основное мероприятие 4* «Иные мероприятия, связанные с содержанием и улучшением коммунального хозяйства»  **Подпрограмма 4**  *Основное мероприятие 1* «Обеспечение проведения ремонта сетей уличного освещения, строительство и ремонт уличного освещения, контроль качества выполненных работ»  *Основное мероприятие 2* «Оплата потребления электроэнергии и прочие мероприятия, связанные с содержанием сетей уличного освещения»  **Подпрограмма 5**  *Основное мероприятие 1* «Содержание зеленых насаждений Моздокского городского поселения»  **Подпрограмма 6**  *Основное мероприятие 1* «Обеспечение проведения ремонта, строительство и ремонт объектов муниципальной собственности, контроль качества выполненных работ»  *Основное мероприятие 2* «Санитарное содержание территории Моздокского городского поселения»  *Основное мероприятие 3* «Прочие мероприятия, связанные с благоустройством территории Моздокского городского поселения»  **Подпрограмма 7**  *Основное мероприятие 1* «Содержание жилищного фонда Моздокского городского поселения»  *Основное мероприятие 2* «Функционирование МКУ МО МГП «УГХ»» |
| Объемы и источники финансирования | Объём средств на реализацию Программы составляет 1 254 045,672 тыс. рублей.  Подпрограмма 1 «Реконструкция, содержание и ремонт улично-дорожной сети Моздокского городского поселения» – 308 828,186 тыс. руб.:  2018 год – 38 860,987 тыс. руб.;  2019 год – 8 999,875 тыс. руб.;  2020 год – 89 907,088 тыс. руб.;  2021 год – 61 634,494 тыс. руб.;  2022 год – 26 234,381 тыс. руб.;  2023 год – 14 446,804 тыс. руб.;  2024 год – 14 443,011 тыс. руб.;  2025 год – 21 644,704 тыс. руб.;  2026 год – 32 656,842 тыс. руб.  Подпрограмма 2. «Проведение капитального ремонта муниципальных квартир Моздокского городского поселения» – 13 759,233 тыс. руб.:  2018 год – 3 130,616 тыс. руб.;  2019 год – 1 143,291 тыс. руб.;  2020 год – 1 038,572 тыс. руб.;  2021 год – 1 012,994 тыс. руб.;  2022 год – 1 820,367 тыс. руб.;  2023 год – 1 315,509 тыс. руб.;  2024 год – 1 784,612 тыс. руб.;  2025 год – 1 231,996 тыс. руб.;  2026 год – 1 281,276 тыс. руб.  Подпрограмма 3. «Строительство, реконструкция сетей коммунального  хозяйства Моздокского городского поселения» – 44 581,246 тыс. руб.:  2018 год – 10 773,738 тыс. руб.;  2019 год – 5 306,636 тыс. руб.;  2020 год – 399,900 тыс. руб.;  2021 год – 4 028,500 тыс. руб.;  2022 год – 23 866,472 тыс. руб.;  2023 год – 50,000 тыс. руб.;  2024 год – 50,000 тыс. руб.;  2025 год – 52,000 тыс. руб.;  2026 год – 54,000 тыс. руб.  Подпрограмма 4. «Уличное освещение Моздокского городского поселения» – 131 563,569 тыс. руб.:  2018 год – 13 519,931 тыс. руб.;  2019 год – 12 284,745 тыс. руб.;  2020 год – 13 307,371 тыс. руб.;  2021 год – 14 762,706 тыс. руб.;  2022 год – 14 698,436 тыс. руб.;  2023 год – 14 809,622 тыс. руб.;  2024 год – 14 130,000 тыс. руб.;  2025 год – 17 504,000 тыс. руб.;  2026 год – 16 546,758 тыс. руб.  Подпрограмма 5. «Озеленение Моздокского городского поселения» –132 695,265 тыс. руб.:  2018 год – 10 199,000тыс. руб.;  2019 год – 11 250,000 тыс. руб.;  2020 год – 11 500,000 тыс. руб.;  2021 год – 12 931,637 тыс. руб.;  2022 год – 12 806,628 тыс. руб.;  2023 год – 13 884,000 тыс. руб.;  2024 год – 19 600,000 тыс. руб.;  2025 год – 19 865,000 тыс. руб.;  2026 год – 20 659,000 тыс. руб.  Подпрограмма 6. «Благоустройство территории города и содержание мест захоронения Моздокского городского поселения» – 399 297,509тыс. руб.:  2018 год – 35 066,600 тыс. руб.;  2019 год – 74 693,460 тыс. руб.;  2020 год – 52 419,244 тыс. руб.;  2021 год – 29 805,024 тыс. руб.;  2022 год – 25 738,093 тыс. руб.;  2023 год – 33 452,265 тыс. руб.;  2024 год – 49 322,029 тыс. руб.;  2025 год – 54 500,860 тыс. руб.;  2026 год – 44 299,934 тыс. руб.  Подпрограмма 7. «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы «Жилищно-коммунальное и городское хозяйство в Моздокском городском поселении на 2018 – 2026 годы» – 223 320,664 тыс. руб.:  2018 год – 16 513,139 тыс. руб.;  2019 год – 13 505,937 тыс. руб.;  2020 год – 13 244,547 тыс. руб.;  2021 год – 16 288,913 тыс. руб.;  2022 год – 23 936,046 тыс. руб.;  2023 год – 30 012,155 тыс. руб.;  2024 год – 38 443,547 тыс. руб.;  2025 год – 34 616,340 тыс. руб.;  2026 год – 36 760,040 тыс. руб.  Источники финансирования программы:  - средства бюджета муниципального образования - Моздокское городское поселение  - средства республиканского бюджета» |
| Ожидаемые конечные результаты программы | Основными ожидаемыми результатами программы являются:  - улучшение архитектурно-планировочного облика МГП;  -улучшение экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий жизни в МГП;  - создание безопасных и комфортных условий для проживания населения. |
| Организация контроля за исполнением программы | Контроль за исполнением программных мероприятий и мониторинг хода выполнения программы обеспечивает МКУ МО МГП «Управление городского хозяйства» |

1.3. В приложении к постановлению раздел 4 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:

«4. Финансовое обеспечение Программы

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств местного бюджета.

Адресный перечень муниципальных квартир, подлежащих ремонту, формируется ежегодно исходя из наличия средств, предназначенных на капитальный ремонт муниципального жилого фонда в бюджете Моздокского городского поселения.

Объём средств на реализацию программы составляет 1 254 045,672 тыс. руб., из них:

Подпрограмма «Реконструкция, содержание и ремонт улично-дорожной сети Моздокского городского поселения» 308 828,186 тыс. руб.:

2018 год – 38 860,987 тыс. руб.;

2019 год – 8 999,875 тыс. руб.;

2020 год – 89 907,088 тыс. руб.;

2021 год – 61 634,494 тыс. руб.;

2022 год – 26 234,381 тыс. руб.;

2023 год – 14 446,804 тыс. руб.;

2024 год – 14 443,011 тыс. руб.;

2025 год – 21 644,704 тыс. руб.;

2026 год – 32 656,842 тыс. руб.

Подпрограмма «Проведение капитального ремонта муниципальных квартир Моздокского городского поселения» 13 759,233 тыс. руб.:

2018 год – 3 130,616 тыс. руб.;

2019 год – 1 143,291 тыс. руб.;

2020 год – 1 038,572 тыс. руб.;

2021 год – 1 012,994 тыс. руб.;

2022 год – 1 820,367 тыс. руб.;

2023 год – 1 315,509 тыс. руб.;

2024 год – 1 784,612 тыс. руб.;

2025 год – 1 231,996 тыс. руб.;

2026 год – 1 281,276 тыс. руб.

Подпрограмма «Строительство, реконструкция сетей коммунального хозяйства Моздокского городского поселения» 44 581,246 тыс. руб.:

2018 год – 10 773,738 тыс. руб.;

2019 год – 5 306,636 тыс. руб.;

2020 год – 399,900 тыс. руб.;

2021 год – 4 028,500 тыс. руб.;

2022 год – 23 866,472 тыс. руб.;

2023 год – 50,000 тыс. руб.;

2024 год – 50,000 тыс. руб.;

2025 год – 52,000 тыс. руб.;

2026 год – 54,000 тыс. руб.

Подпрограмма «Уличное освещение Моздокского городского поселения» 131 563,569 тыс. руб.:

2018 год – 13 519,931 тыс. руб.;

2019 год – 12 284,745 тыс. руб.;

2020 год – 13 307,371 тыс. руб.;

2021 год – 14 762,706 тыс. руб.;

2022 год – 14 698,436 тыс. руб.;

2023 год – 14 809,622 тыс. руб.;

2024 год – 14 130,000 тыс. руб.;

2025 год – 17 504,000 тыс. руб.;

2026 год – 16 546,758 тыс. руб.

Подпрограмма «Озеленение Моздокского городского поселения» 132 695,265 тыс. руб.:

2018 год – 10 199,000 тыс. руб.;

2019 год – 11 250,000 тыс. руб.;

2020 год – 11 500,000 тыс. руб.;

2021 год – 12 931,637 тыс. руб.;

2022 год – 12 806,628 тыс. руб.;

2023 год – 13 884,000 тыс. руб.;

2024 год – 19 600,000 тыс. руб.;

2025 год – 19 865,000 тыс. руб.;

2026 год – 20 659,000 тыс. руб.

Подпрограмма «Благоустройство территории города и содержание мест захоронения Моздокского городского поселения» 399 297,509 тыс. руб.:

2018 год – 35 066,600 тыс. руб.;

2019 год – 74 693,460 тыс. руб.;

2020 год – 52 419,244 тыс. руб.;

2021 год – 29 805,024 тыс. руб.;

2022 год – 25 738,093 тыс. руб.;

2023 год – 33 452,265 тыс. руб.;

2024 год – 49 322,029 тыс. руб.;

2025 год – 54 500,860 тыс. руб.;

2026 год – 44 299,934 тыс. руб.

Подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы «Жилищно-коммунальное и городское хозяйство в Моздокском городском поселении на 2018 – 2026 годы» 223 320,664 тыс. руб.:

2018 год – 16 513,139 тыс. руб.;

2019 год – 13 505,937 тыс. руб.;

2020 год – 13 244,547 тыс. руб.;

2021 год – 16 288,913 тыс. руб.;

2022 год – 23 936,046 тыс. руб.;

2023 год – 30 012,155 тыс. руб.;

2024 год – 38 443,547 тыс. руб.;

2025 год – 34 616,340 тыс. руб.;

2026 год – 36 760,040 тыс. руб.»

Источники финансирования Программы:

- средства бюджета муниципального образования - Моздокское городское поселение;

- средства республиканского бюджета.»

1.4. Приложение 2 к муниципальной программе «Жилищно-коммунальное и городское хозяйство в Моздокском городском поселении на 2018 – 2026 годы» изложить в следующей редакции:

Приложение 2

к муниципальной программе

«Жилищно-коммунальное и

городское хозяйство в Моздокском городском

поселении на 2018 - 2026 годы»

**Основные мероприятия, сроки исполнения и планируемые объемы финансирования программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Источники финансирования | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
|  | **Подпрограмма «Реконструкция, содержание и ремонт улично-дорожной сети Моздокского городского поселения»** | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по подпрограмме | | | | | **38 860,987** | **8 999,875** | **89 907,088** | **61 634,494** | **26 234,381** | | **14 446,804** | **14 443,011** | **21 644,704** | **32 656,842** |
|  | Основное мероприятие «Модернизация и развитие дорожного хозяйства Моздокского городского поселения» | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по основному мероприятию | | | | | 33 877,317 | 8 836,875 | 84 586,288 | 55 303,555 | 18 455,125 | | 8 397,771 | 7 818,271 | 14 884,704 | 25 626,842 |
| Расходы на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | | МКУ МО МГП «УГХ» | 2018,2020-2022, 2024-2026 годы | Средства бюджета МО МГП | 13 084,994 | 0,000 | 68 614,535 | 45 380,403 | 15 789,474 | 0,000 | | 1 000,000 | 1 040,000 | 1 080,000 |
| Расходы на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет субсидий из бюджета РСО-Алании | | МКУ МО МГП «УГХ» | 2018, 2020-2022 годы | Средства бюджета МО МГП | 12 852,280 | 0,000 | 62 939,233 | 38 526,248 | 15 000,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | обеспечение мероприятий по дорожной деятельности за счет субсидий из бюджета РСО-Алании в соответствии с соглашением | МКУ МО МГП «УГХ» | 2018, 2020-2022 годы | Средства республиканского бюджета | 12 852,280 | 0,000 | 62 939,233 | 38 526,248 | 15 000,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Обеспечение мероприятий по софинансированию дорожной деятельности за счет средств бюджета МО - МГП | | МКУ МО МГП «УГХ» | 2018,2020-2022, 2024-2026 годы | Средства бюджета МО МГП | 232,714 | 0,000 | 5 675,302 | 6 854,155 | 789,474 | 0,000 | | 1 000,000 | 1 040,000 | 1 080,000 |
| 2 | Обеспечение мероприятий по софинансированию дорожной деятельности 5% | МКУ МО МГП «УГХ» | 2018,2020-2022, 2024-2026 годы | Средства бюджета МО МГП | 232,714 | 0,000 | 5 675,302 | 6 854,155 | 789,474 | 0,000 | | 1 000,000 | 1 040,000 | 1 080,000 |
| Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | | МКУ МО МГП «УГХ» | 2018-2020, 2023-2026 годы | Средства бюджета МО МГП | 2 612,760 | 3 055,920 | 9 880,590 | 0,000 | 0,000 | 876,294 | | 1 318,271 | 1 371,002 | 1 425,842 |
| 3 | Устройство придомовой территории 38-квартирного жилого дома по ул. З. Космодемьянской, благоустройство территории и подъездных путей к дворовым территориям в мкр. Моздок-1 (устройство подъездных путей с а/б покрытием) | МКУ МО МГП «УГХ» | 2018, 2020, 2024-2026 годы | Средства бюджета МО МГП | 2 118,500 | 0,000 | 6 654,190 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 1 318,271 | 1 371,002 | 1 425,842 |
| 4 | Обустройство автобусных остановок, приобретение остановочных павильонов, демонтаж и монтаж остановочных павильонов, продление площадок под автобусными остановками | МКУ МО МГП «УГХ» | 2018-2020, 2023 годы | Средства бюджета МО МГП | 494,260 | 3 055,920 | 3 226,400 | 0,000 | 0,000 | 876,294 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Текущий ремонт и содержание объектов муниципальной собственности | | МКУ МО МГП «УГХ» | 2018-2026 годы | Средства бюджета МО МГП | 18 179,563 | 5 780,955 | 6 091,163 | 9 923,152 | 2 665,651 | 7 521,477 | | 5 500,000 | 12 473,702 | 23 121,000 |
| 5 | Ремонт и содержание гравийно-песчаных дорог | МКУ МО МГП «УГХ» | 2018-2026 годы | Средства бюджета МО МГП | 700,000 | 799,267 | 593,783 | 300,000 | 300,000 | 820,000 | | 500,000 | 520,000 | 541,000 |
| 6 | Текущий ремонт асфальтобетонных дорог | МКУ МО МГП «УГХ» | 2018-2026 годы | Средства бюджета МО МГП | 16 950,975 | 4 518,828 | 5 497,380 | 5 035,975 | 2 109,395 | 3 716,514 | | 1 000,000 | 6 753,702 | 10 000,000 |
| 7 | Ремонт и содержание путепровода | МКУ МО МГП «УГХ» | 2018, 2019, 2022 годы | Средства бюджета МО МГП | 300,000 | 321,990 | 0,000 | 0,000 | 149,572 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Срез и вывоз грунта с обочин дорог | МКУ МО МГП «УГХ» | 2018-2019 годы | Средства бюджета МО МГП | 228,588 | 140,870 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Ремонт и содержание автобусных остановок | МКУ МО МГП «УГХ» | 2022-2026 годы | Средства бюджета МО МГП | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 106,684 | 170,200 | | 1 000,000 | 2 080,000 | 2 160,000 |
| 10 | Ремонт тротуаров | МКУ МО МГП «УГХ» | 2021, 2023-2026 годы | Средства бюджета МО МГП | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 587,177 | 0,000 | 2 814,763 | | 3 000,000 | 3 120,000 | 10 420,000 |
| Основное мероприятие «Обеспечение проведения строительства, реконструкции и ремонта улично-дорожной сети, а также контроль за качеством произведенных работ» | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по основному мероприятию | | | | | 216,670 | 163,000 | 52,500 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Выполнение работ по разработке ПСД | | МКУ МО МГП «УГХ» | 2018-2020 годы | Средства бюджета МО МГП | 116,670 | 148,000 | 52,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Расчет стоимости на ремонт асфальтобетонного покрытия дороги по ул. Орджоникидзе | МКУ МО МГП «УГХ» | 2018 год | Средства бюджета МО МГП | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | Разработка ПСД на кап.ремонт ул. Фурманова | МКУ МО МГП «УГХ» | 2018 год | Средства бюджета МО МГП | 111,670 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | Составление смет на ремонт дорог | МКУ МО МГП «УГХ» | 2019-2020 годы | Средства бюджета МО МГП | 0,000 | 148,000 | 52,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Прочие мероприятия в области дорожного хозяйства | | МКУ МО МГП «УГХ» | 2018-2019 годы | Средства бюджета МО МГП | 100,000 | 15,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | Проверка сметных расчетов стоимости с выдачей экспертного заключения | МКУ МО МГП «УГХ» | 2018-2019 годы | Средства бюджета МО МГП | 30,000 | 15,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | Изготовление технической документации (тех. планов), поставка на кадастровый учет и изготовление справок на дороги | МКУ МО МГП «УГХ» | 2018 год | Средства бюджета МО МГП | 70,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие «Содержание светофорных объектов и обслуживание улично-дорожной сети в целях повышения безопасности движения транспортных средств» | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по основному мероприятию | | | | | 4 767,000 | 0,000 | 5 268,300 | 6 330,939 | 7 779,256 | | 6 049,033 | 6 624,740 | 6 760,000 | 7 030,000 |
| Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации | | МКУ МО МГП «УГХ» | 2018 год | Средства бюджета МО МГП | 6,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | Разработка ПСД светофорного объекта на перекрестке ул. Юбилейная-Коммунальная | МКУ МО МГП «УГХ» | 2018 год | Средства бюджета МО МГП | 6,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Организация безопасности дорожного движения | | МКУ МО МГП «УГХ» | 2018, 2020-2026 годы | Средства бюджета МО МГП | 4 761,000 | 0,000 | 5 268,300 | 6 330,939 | 7 779,256 | 5 749,033 | | 6 624,740 | 6 760,000 | 7 030,000 |
| 17 | Обеспечение безопасности дорожного движения (организация дорожного движения) | МКУ МО МГП «УГХ» | 2018, 2020-2026 годы | Средства бюджета МО МГП | 4 760,450 | 0,000 | 5 150,000 | 5 500,000 | 5 500,000 | 5 155,000 | | 6 500,000 | 6 760,000 | 7 030,000 |
| 18 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств | МКУ МО МГП «УГХ» | 2018 год | Средства бюджета МО МГП | 0,550 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 19 | Устройство металлических ограждений и искусственных дорожных неровностей | МКУ МО МГП «УГХ» | 2020, 2022-2024 годы | Средства бюджета МО МГП | 0,000 | 0,000 | 27,360 | 0,000 | 312,000 | 594,033 | | 124,740 | 0,000 | 0,000 |
| 20 | Установка светофорных объектов | МКУ МО МГП «УГХ» | 2020 год | Средства бюджета МО МГП | 0,000 | 0,000 | 90,940 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 21 | Разработка проекта по предотвращению очагов аварийных и заторовых ситуаций на территории г. Моздок; проектов организации дорожного движения автомобильных дорог улично - дорожной сети | МКУ МО МГП «УГХ» | 2021-2022 годы | Средства бюджета МО МГП | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 830,939 | 1 967,256 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Прочие мероприятия в области дорожного хозяйства | | МКУ МО МГП «УГХ» | 2023 год | Средства бюджета МО МГП | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 300,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 22 | Содержание в чистоте дорог | МКУ МО МГП «УГХ» | 2023 год | Средства бюджета МО МГП | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 300,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **Подпрограмма «Проведение капитального ремонта муниципальных квартир Моздокского городского поселения»** | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по подпрограмме | | | | | **3 130,616** | **1 143,291** | **1 038,572** | **1 012,994** | **1 820,367** | | **1 315,509** | **1 784,612** | **1 231,996** | **1 281,276** |
| Основное мероприятие «Повышение эффективности использования муниципального имущества, посредством его улучшения» | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по основному мероприятию | | | | | 1 786,131 | 375,737 | 202,570 | 0,000 | 853,156 | | 280,903 | 600,000 | 0,000 | 0,000 |
| Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | | МКУ МО МГП «УГХ» | 2018-2020, 2022-2024 годы | Средства бюджета МО МГП | 1 786,131 | 375,737 | 202,570 | 0,000 | 853,156 | 280,903 | | 600,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | Капитальный ремонт муниципального жилого фонда | МКУ МО МГП «УГХ» | 2018-2020, 2022-2024 годы | Средства бюджета МО МГП | 482,100 | 375,737 | 202,570 | 0,000 | 853,156 | 280,903 | | 600,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Внутреннее электроснабжение Гастелло,4 | МКУ МО МГП «УГХ» | 2018 год | Средства бюджета МО МГП | 1 304,031 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие «Обеспечение проведения капитального ремонта муниципальных квартир» | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по основному мероприятию | | | | | 44,485 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Строительный контроль за выполнением работ | | МКУ МО МГП «УГХ» | 2018 год | Средства бюджета МО МГП | 44,485 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Стройконтроль за проведением электромонтажных работ по ул. Гастелло, 4 | МКУ МО МГП «УГХ» | 2018 год | Средства бюджета МО МГП | 44,485 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие «Обеспечение выполнения обязательств собственника имущества» | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по основному мероприятию | | | | | 1 300,000 | 767,554 | 836,002 | 1 012,994 | 967,211 | | 1 034,606 | 1 184,612 | 1 231,996 | 1 281,276 |
| Взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | | МКУ МО МГП «УГХ» | 2018-2026 годы | Средства бюджета МО МГП | 1 300,000 | 767,554 | 836,002 | 1 012,994 | 967,211 | 1 034,606 | | 1 184,612 | 1 231,996 | 1 281,276 |
| 4 | Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД в целях софинансирования капительного ремонта муниципальных квартир | МКУ МО МГП «УГХ» | 2018-2026 годы | Средства бюджета МО МГП | 1 300,000 | 767,554 | 836,002 | 1 012,994 | 967,211 | 1 034,606 | | 1 184,612 | 1 231,996 | 1 281,276 |
| **Подпрограмма «Строительство, реконструкция сетей коммунального хозяйства Моздокского городского поселения»** | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по подпрограмме | | | | | **10 773,738** | **5 306,636** | **399,900** | **4 028,500** | **23 866,472** | | **50,000** | **50,000** | **52,000** | **54,000** |
| Основное мероприятие «Подготовка технических планов и техническая инвентаризация объектов» | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по основному мероприятию | | | | | 0,000 | 39,570 | 234,900 | 28,500 | 0,000 | | 50,000 | 50,000 | 52,000 | 54,000 |
| Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | | МКУ МО МГП «УГХ» | 2019-2021, 2023-2026 годы | Средства бюджета МО МГП | 0,000 | 39,570 | 234,900 | 28,500 | 0,000 | 50,000 | | 50,000 | 52,000 | 54,000 |
| 1 | Подготовка технических планов и техническая инвентаризация объектов | МКУ МО МГП «УГХ» | 2019-2021, 2023-2026 годы | Средства бюджета МО МГП | 0,000 | 39,570 | 234,900 | 28,500 | 0,000 | 50,000 | | 50,000 | 52,000 | 54,000 |
| Основное мероприятие «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт сетей коммунального хозяйства» | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по основному мероприятию | | | | | 10 111,900 | 837,981 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | | МКУ МО МГП «УГХ» | 2018-2019 годы | Средства бюджета МО МГП | 10 111,900 | 837,981 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Дополнительные работы по строительству насосной станции 2-го подъема хоз.питьевого водоснабжения артезианской скважины по ул. З.Космодемьянская - Фабричная | МКУ МО МГП «УГХ» | 2018 год | Средства бюджета МО МГП | 10 111,870 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Строительство наружных сетей к 38 кв.дому | МКУ МО МГП «УГХ» | 2018 год | Средства бюджета МО МГП | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Устройство инженерных сетей в сквере им. Бр. Дубининых | МКУ МО МГП «УГХ» | 2019 год | Средства бюджета МО МГП | 0,000 | 96,756 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Аварийно-восстановительные работы (устройство нового участка водопровода по ул. Орджоникидзе от ул. Армянской до ул. Салганюка) | МКУ МО МГП «УГХ» | 2019 год | Средства бюджета МО МГП | 0,000 | 741,225 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие «Обеспечение проведения строительства, реконструкции и капитального ремонта сетей коммунального хозяйства и контроль качества выполненных работ» | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по основному мероприятию | | | | | 265,008 | 1 512,250 | 0,000 | 4 000,000 | 20 040,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Выполнение работ по разработке ПСД | | МКУ МО МГП «УГХ» | 2018-2019, 2021-2022 годы | Средства бюджета МО МГП | 265,008 | 1 512,250 | 0,000 | 4 000,000 | 20 040,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Разработка проекта на строительство ливневой канализации | МКУ МО МГП «УГХ» | 2018 год | Средства бюджета МО МГП | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в Моздокском городском поселении | МКУ МО МГП «УГХ» | 2018-2019 год | Средства бюджета МО МГП | 150,000 | 1 500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | ПСД на перенос газовых линий | МКУ МО МГП «УГХ» | 2018 год | Средства бюджета МО МГП | 15,008 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | ПД на строительство водопровода к старому кладбищу | МКУ МО МГП «УГХ» | 2019 год | Средства бюджета МО МГП | 0,000 | 12,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | ПСД на строительство очистных сооружений канализации второй очереди | МКУ МО МГП «УГХ» | 2021-2022 годы | Средства бюджета МО МГП | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 000,000 | 20 040,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие «Иные мероприятия, связанные с содержанием и улучшением коммунального хозяйства» | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по основному мероприятию | | | | | 396,830 | 2 916,835 | 165,000 | 0,000 | 3 826,472 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Иные мероприятия в области коммунального хозяйства | | МКУ МО МГП «УГХ» | 2018-2020, 2022 годы | Средства бюджета МО МГП | 396,830 | 2 916,835 | 165,000 | 0,000 | 3 826,472 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Технологическое присоединение к электросетям, выдача тех. условий | МКУ МО МГП «УГХ» | 2018, 2022 годы | Средства бюджета МО МГП | 5,742 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,400 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | Перенос газовых линий по ул. Грузинская 24, ул. Азаниева 29, ул. Свердлова 7, ул. Форштадская 1, ул. Кирзавод 4 (МБДОУ № 2), ул. Кирзавод 5 (МБДОУ № 2); отключение от газовой линии ветхого дома; техническая инвентаризация нежилого строения помещения. Газопровод по ул. Юбилейная-Советов | МКУ МО МГП «УГХ» | 2018, 2019 годы | Средства бюджета МО МГП | 391,088 | 21,583 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | Электроизмерительные работы по электрооборудоваию | МКУ МО МГП «УГХ» | 2019 год | Средства бюджета МО МГП | 0,000 | 85,672 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | Субсидии МУП "Моздокский водоканал" на осуществление геологоразведочных работ по оценке и переоценке эксплуатационных запасов пресных подземных вод | МКУ МО МГП «УГХ» | 2019 год | Средства бюджета МО МГП | 0,000 | 2 500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | Выполнение работ по разработке мероприятий, обеспечивающих надежность и качество работы объектов ресурсоснабжения | МКУ МО МГП «УГХ» | 2022 год | Средства бюджета МО МГП | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 435,072 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | Приобретение оборудования (котел водогрейный) | МКУ МО МГП «УГХ» | 2019, 2020, 2022 годы | Средства бюджета МО МГП | 0,000 | 309,580 | 165,000 | 0,000 | 2 380,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **Подпрограмма «Уличное освещение Моздокского городского поселения»** | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по подпрограмме | | | | | **13 519,931** | **12 284,745** | **13 307,371** | **14 762,706** | **14 698,436** | | **14 809,622** | **14 130,000** | **17 504,000** | **16 546,758** |
| Основное мероприятие «Обеспечение проведения ремонта сетей уличного освещения, строительство и ремонт уличного освещения, контроль качества выполненных работ» | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по основному мероприятию | | | | | 144,500 | 500,000 | 13,750 | 2 037,118 | 599,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | | МКУ МО МГП «УГХ» | 2021-2023 годы | Средства бюджета МО МГП | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 027,268 | 599,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | Строительство линии уличного освещения | МКУ МО МГП «УГХ» | 2021-2022 годы | Средства бюджета МО МГП | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 946,542 | 599,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Реконструкция наружного освещения в мкр. Моздок-1 | МКУ МО МГП «УГХ» | 2021 год | Средства бюджета МО МГП | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 080,726 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Выполнение работ по разработке ПСД | | МКУ МО МГП «УГХ» | 2018-2021 годы | Средства бюджета МО МГП | 144,500 | 500,000 | 13,750 | 9,850 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | ПСД уличного освещения | МКУ МО МГП «УГХ» | 2018-2021 годы | Средства бюджета МО МГП | 144,500 | 500,000 | 13,750 | 9,850 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие «Оплата потребления электроэнергии и прочие мероприятия, связанные с содержанием сетей уличного освещения» | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по основному мероприятию | | | | | 13 375,431 | 11 784,745 | 13 293,621 | 12 725,588 | 14 099,436 | | 14 809,622 | 14 130,000 | 17 504,000 | 16 546,758 |
| Уличное освещение | | МКУ МО МГП «УГХ» | 2018-2026 годы | Средства бюджета МО МГП | 13 375,431 | 11 784,745 | 13 293,621 | 12 725,588 | 14 099,436 | 14 809,622 | | 14 130,000 | 17 504,000 | 16 546,758 |
| 4 | Коммунальные услуги | МКУ МО МГП «УГХ» | 2018-2026 годы | Средства бюджета МО МГП | 10 815,449 | 10 034,745 | 8 110,487 | 9 763,500 | 10 546,605 | 11 804,200 | | 10 050,000 | 10 452,000 | 10 870,000 |
| 5 | Содержание имущества | МКУ МО МГП «УГХ» | 2018-2026 годы | Средства бюджета МО МГП | 2 499,979 | 1 750,000 | 3 209,469 | 2 225,000 | 1 808,500 | 2 032,915 | | 4 000,000 | 4 160,000 | 4 330,000 |
| 6 | Технологическое присоединение к электросетям | МКУ МО МГП «УГХ» | 2020-2021, 2024-2026 годы | Средства бюджета МО МГП | 0,000 | 0,000 | 25,176 | 7,316 | 0,000 | 0,000 | | 20,000 | 21,000 | 22,000 |
| 7 | Замена трансформаторов тока | МКУ МО МГП «УГХ» | 2018 год | Средства бюджета МО МГП | 60,003 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Электроизмерительные работы по электрооборудованию | МКУ МО МГП «УГХ» | 2020-2026 годы | Средства бюджета МО МГП | 0,000 | 0,000 | 88,979 | 79,028 | 93,887 | 50,000 | | 60,000 | 63,000 | 65,000 |
| 9 | Ремонт сетей уличного освещения, иллюминаций | МКУ МО МГП «УГХ» | 2020-2023 годы | Средства бюджета МО МГП | 0,000 | 0,000 | 150,000 | 428,064 | 1 487,322 | 868,679 | | 0,000 | 2 808,000 | 1 259,758 |
| 10 | Приобретение закладных деталей для опор уличного освещения, предохранителей и светодиодных ламп, приобретение и установка световых консолей, праздничное оформление | МКУ МО МГП «УГХ» | 2020-2023 годы | Средства бюджета МО МГП | 0,000 | 0,000 | 1 704,510 | 217,680 | 163,122 | 53,828 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Отчет об оценке арендных платежей за возмездное пользование сооружением электроэнергетики | МКУ МО МГП «УГХ» | 2020-2021 годы | Средства бюджета МО МГП | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 5,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **Подпрограмма «Озеленение Моздокского городского поселения»** | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по подпрограмме | | | | | **10 199,000** | **11 250,000** | **11 500,000** | **12 931,637** | **12 806,628** | | **13 884,000** | **19 600,000** | **19 865,000** | **20 659,000** |
| Основное мероприятие «Содержание зеленых насаждений Моздокского городского поселения» | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по основному мероприятию | | | | | 10 199,000 | 11 250,000 | 11 500,000 | 12 931,637 | 12 806,628 | | 13 884,000 | 19 600,000 | 19 865,000 | 20 659,000 |
| Озеленение | | МКУ МО МГП «УГХ» | 2018-2026 годы | Средства бюджета МО МГП | 10 199,000 | 10 500,000 | 11 000,000 | 12 681,637 | 12 206,638 | 13 200,000 | | 19 000,000 | 19 240,000 | 20 009,000 |
| 1 | Содержание и уход за зелеными насаждениями | МКУ МО МГП «УГХ» | 2018-2026 годы | Средства бюджета МО МГП | 10 199,000 | 10 500,000 | 11 000,000 | 12 003,646 | 12 049,887 | 13 200,000 | | 18 000,000 | 18 720,000 | 19 469,000 |
| 2 | Обрезка, спил деревьев | МКУ МО МГП «УГХ» | 2021 годы | Средства бюджета МО МГП | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 599,991 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Приобретение саженцев деревьев | МКУ МО МГП «УГХ» | 2021, 2022,2024-2026 годы | Средства бюджета МО МГП | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 78,000 | 156,751 | 0,000 | | 1 000,000 | 520,000 | 540,000 |
| Иные мероприятия по озеленению | | МКУ МО МГП «УГХ» | 2019-2026 годы | Средства бюджета МО МГП | 0,000 | 750,000 | 500,000 | 250,000 | 599,990 | 684,000 | | 600,000 | 625,000 | 650,000 |
| 4 | Приобретение уличных вазонов | МКУ МО МГП «УГХ» | 2019 год | Средства бюджета МО МГП | 0,000 | 750,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Обработка деревьев и кустарников ядохимикатами | МКУ МО МГП «УГХ» | 2020-2026 годы | Средства бюджета МО МГП | 0,000 | 0,000 | 500,000 | 250,000 | 599,990 | 684,000 | | 600,000 | 625,000 | 650,000 |
| **Подпрограмма «Благоустройство территории города и содержание мест захоронений Моздокского городского поселения»** | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по подпрограмме | | | | | **35 066,600** | **74 693,460** | **52 419,244** | **29 805,024** | **25 738,093** | | **33 452,265** | **49 322,029** | **54 500,860** | **44 299,934** |
| Основное мероприятие «Обеспечение проведения ремонта, строительства и ремонт объектов муниципальной собственности, контроль качества выполненных работ» | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по основному мероприятию | | | | | 6 627,294 | 24 283,815 | 18 711,763 | 6 952,995 | 4 176,016 | | 5 187,725 | 16 863,079 | 20 845,552 | 9 295,013 |
| Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | | МКУ МО МГП «УГХ» | 2018-2026 годы | Средства бюджета МО МГП | 1 959,128 | 2 708,896 | 718,367 | 1 757,607 | 223,000 | 1 206,721 | | 6 577,930 | 13 380,732 | 1 532,681 |
| 1 | Устройство контейнерных площадок для сбора ТКО | МКУ МО МГП «УГХ» | 2018-2024 годы | Средства бюджета МО МГП | 617,633 | 459,331 | 300,070 | 349,000 | 223,000 | 1 184,914 | | 6 000,000 | 11 907,000 | 0,000 |
| 2 | Установка пожарных гидрантов | МКУ МО МГП «УГХ» | 2018, 2020 годы | Средства бюджета МО МГП | 640,330 | 0,000 | 11,430 | 0,000 | 0,000 | 16,780 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Устройство грязеотстойников дождеприемных колодцев | МКУ МО МГП «УГХ» | 2018,2020, 2021,2025-2026 годы | Средства бюджета МО МГП | 691,725 | 0,000 | 406,867 | 1 116,194 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 872,685 | 907,592 |
| 4 | Устройство водопровода к фонтану в сквере им. Б. Дубининых, в сквере Афганцев | МКУ МО МГП «УГХ» | 2018, 2023 годы | Средства бюджета МО МГП | 9,440 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,027 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Врезка к водопроводной сети в целях водоснабжения старого кладбища | МКУ МО МГП «УГХ» | 2019 год | Средства бюджета МО МГП | 0,000 | 209,999 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Устройство ливневой канализации (поглощающей ямы) | МКУ МО МГП «УГХ» | 2019, 2021, 2024-2026 годы | Средства бюджета МО МГП | 0,000 | 630,829 | 0,000 | 187,524 | 0,000 | 0,000 | | 577,930 | 601,047 | 625,089 |
| 7 | Устройство подпорной стены в районе многоквартирного дома по ул. Б.Хмельницкого,48 | МКУ МО МГП «УГХ» | 2019 год | Средства бюджета МО МГП | 0,000 | 1 389,506 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Замена пожарного гидранта | МКУ МО МГП «УГХ» | 2019 год | Средства бюджета МО МГП | 0,000 | 19,231 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Демонтаж контейнерных площадок и установка совмещенной контейнерной площадки | МКУ МО МГП «УГХ» | 2019, 2021 год | Средства бюджета МО МГП | 0,000 | 19,231 | 0,000 | 104,889 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Текущий ремонт и содержание объектов муниципальной собственности | | МКУ МО МГП «УГХ» | 2018-2026 годы | Средства бюджета МО МГП | 4 638,166 | 21 242,919 | 17 882,656 | 4 775,388 | 3 953,016 | 3 981,004 | | 6 948,180 | 7 256,820 | 7 546,012 |
| 10 | Благоустройство сквера им. Святого Георгия и сквера им. Бр. Дубининых | МКУ МО МГП «УГХ» | 2019 годы | Средства бюджета МО МГП | 0,000 | 13 482,382 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Ремонт питьевых фонтанчиков и фонтана | МКУ МО МГП «УГХ» | 2018-2026 годы | Средства бюджета МО МГП | 52,722 | 57,364 | 55,900 | 64,726 | 25,730 | 122,654 | | 229,440 | 238,618 | 248,162 |
| 12 | Содержание и ремонт малых архитектурных форм | МКУ МО МГП «УГХ» | 2018, 2020, 2023-2026 годы | Средства бюджета МО МГП | 700,000 | 0,000 | 80,000 | 0,000 | 0,000 | 285,000 | | 77,815 | 85,000 | 88,400 |
| 13 | Содержание и ремонт памятников | МКУ МО МГП «УГХ» | 2018, 2020-2026 годы | Средства бюджета МО МГП | 300,772 | 0,000 | 1 290,180 | 586,265 | 25,000 | 170,000 | | 420,000 | 436,800 | 454,272 |
| 14 | Содержание и ремонт ливневого коллектора, дождеприёмников | МКУ МО МГП «УГХ» | 2018, 2019, 2021-2026 годы | Средства бюджета МО МГП | 2 023,035 | 1 472,350 | 0,000 | 2 758,382 | 2 000,000 | 37,530 | | 2 000,000 | 2 080,000 | 2 163,200 |
| 15 | Содержание обводных каналов | МКУ МО МГП «УГХ» | 2018, 2019, 2021, 2022, 2024-2026 годы | Средства бюджета МО МГП | 500,000 | 382,872 | 0,000 | 283,149 | 249,000 | 0,000 | | 1 096,544 | 1 140,402 | 1 186,018 |
| 16 | Техническое обслуживание фонтанов, приобретение запасных частей | МКУ МО МГП «УГХ» | 2018-2026 годы | Средства бюджета МО МГП | 795,240 | 374,301 | 450,000 | 581,338 | 565,005 | 497,330 | | 1 850,000 | 1 924,000 | 2 000,960 |
| 17 | Масляная окраска экранов контейнерных площадок; урн (ремонт металлических урн, покраска уличных фонарных металлических столбов) | МКУ МО МГП «УГХ» | 2018, 2019, 2021, 2025-2026 годы | Средства бюджета МО МГП | 210,397 | 270,000 | 0,000 | 12,047 | 0,000 | 0,000 | | 474,381 | 312,000 | 325,000 |
| 18 | Поставка и установка плит в сквере мемориального комплекса, воинам погибших в Афганистане | МКУ МО МГП «УГХ» | 2018 год | Средства бюджета МО МГП | 36,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 19 | Сборка и установка 14 скамеек в сквере им. Бр. Дубининых; монтаж опор под светильники и устройство колодцев в сквере им. Бр. Дубининых; реставрация скульптурных памятников в сквере им. Бр. Дубининых | МКУ МО МГП «УГХ» | 2018, 2019, 2023 годы | Средства бюджета МО МГП | 20,000 | 99,568 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 20 | Текущий ремонт и обеспечение работы пожарных гидрантов и канализационных люков | МКУ МО МГП «УГХ» | 2019-2026 годы | Средства бюджета МО МГП | 0,000 | 554,087 | 352,818 | 1,542 | 772,875 | 665,611 | | 800,000 | 1 040,000 | 1 080,000 |
| 21 | Услуги автовышки для монтажных (демонтажных) работ; услуги погрузчика | МКУ МО МГП «УГХ» | 2019, 2021 годы | Средства бюджета МО МГП | 0,000 | 49,995 | 0,000 | 200,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 22 | Благоустройство пл.50 лет Октября | МКУ МО МГП «УГХ» | 2019-2021 годы | Средства бюджета МО МГП | 0,000 | 4 500,000 | 13 687,300 | 8,459 | 0,000 | 200,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 23 | Ремонт инженерных сетей по ул. Гастелло, 4 | МКУ МО МГП «УГХ» | 2020 год | Средства бюджета МО МГП | 0,000 | 0,000 | 392,976 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 24 | Демонтаж автобусного павильона и контейнерных площадок (2020г.); демонтаж, текущий ремонт контейнерных площадок (2021г., 2023г.) | МКУ МО МГП «УГХ» | 2020, 2021, 2023 годы | Средства бюджета МО МГП | 0,000 | 0,000 | 77,903 | 27,433 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 25 | Ремонт водопроводных и канализационных колодцев | МКУ МО МГП «УГХ» | 2020-2022 годы | Средства бюджета МО МГП | 0,000 | 0,000 | 10,708 | 53,872 | 54,026 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 26 | Очистка участка трубы ливневой канализации, ремонт ливневой канализации по ул. Комсомольская, 58; прочистка стояка и дворовой канализации, чистка колодцев; ремонт ливневой канализации на пл.50 лет Октября | МКУ МО МГП «УГХ» | 2020, 2021 годы | Средства бюджета МО МГП | 0,000 | 0,000 | 1 455,461 | 11,711 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 27 | Приобретение лакокрасочных материалов для окраски уличных лавочек, приобретение бордюра тротуарного, | МКУ МО МГП «УГХ» | 2020,2023-2024 годы | Средства бюджета МО МГП | 0,000 | 0,000 | 29,410 | 0,000 | 0,000 | 2,880 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 28 | Ремонт общественного туалета на пл. 50 лет Октября | МКУ МО МГП «УГХ» | 2021, 2022 годы | Средства бюджета МО МГП | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 186,464 | 240,660 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 29 | Текущий ремонт детских площадок | МКУ МО МГП «УГХ» | 2022, 2023 годы | Средства бюджета МО МГП | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20,720 | 1 999,999 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации | | МКУ МО МГП «УГХ» | 2018-2021 годы | Средства бюджета МО МГП | 30,000 | 332,000 | 110,740 | 420,000 | 0,000 | 0,000 | | 3 336,969 | 208,000 | 216,320 |
| 30 | ПСД на благоустройство пл. 50 лет Октября | МКУ МО МГП «УГХ» | 2019 год | Средства бюджета МО МГП | 0,000 | 93,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 31 | Выполнение дизайн-проектов на благоустройство общественных территорий, Выполнение дизайн проекта и экспертизы благоустройство парка им. Кирова, сквера им. Бр. Дубининых, парка библиотеки им. Пушкина | МКУ МО МГП «УГХ» | 2018-2021, 2024-2026 годы | Средства бюджета МО МГП | 30,000 | 239,000 | 110,740 | 420,000 | 0,000 | 0,000 | | 200,000 | 208,000 | 216,320 |
| 32 | Создание муниципальной геоинформационной системы для выявления потенциала надёжности отведения дождевых и подводных вод | МКУ МО МГП «УГХ» | 2024 год | Средства бюджета МО МГП |  |  |  |  |  |  | | 3 136,969 | 0,000 | 0,000 |
| Строительный контроль за выполнением работ | | МКУ МО МГП «УГХ» | 2021 год | Средства бюджета МО МГП | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 |  |  |
|  | Контроль качества выполнения работ по благоустройству парка Победы | МКУ МО МГП «УГХ» | 2021 год | Средства бюджета МО МГП | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 |  |  |
| Основное мероприятие «Санитарное содержание территории Моздокского городского поселения» | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по основному мероприятию | | | | | 25 437,047 | 47 709,855 | 31 808,050 | 20 581,628 | 20 114,672 | | 23 353,540 | 30 597,950 | 31 719,868 | 32 992,063 |
| Содержание мест захоронений в МГП | | МКУ МО МГП «УГХ» | 2018-2026 годы | Средства бюджета МО МГП | 1 100,000 | 1 367,500 | 868,516 | 1 002,424 | 1 179,326 | 1 084,000 | | 804,250 | 836,420 | 869,877 |
| 33 | Содержание мест захоронения в МГП | МКУ МО МГП «УГХ» | 2018-2023 годы | Средства бюджета МО МГП | 924,000 | 267,500 | 267,500 | 500,624 | 170,000 | 270,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 34 | Вывоз мусора с городских кладбищ (обращение с ТКО) | МКУ МО МГП «УГХ» | 2019-2026 годы | Средства бюджета МО МГП | 0,000 | 1 100,000 | 600,000 | 500,000 | 1 006,803 | 810,200 | | 800,000 | 832,000 | 865,280 |
| 35 | Обработка городских кладбищ ядохимикатами | МКУ МО МГП «УГХ» | 2018,2022 годы | Средства бюджета МО МГП | 150,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 36 | Спил и обрезка деревьев на городском кладбище | МКУ МО МГП «УГХ» | 2018 год | Средства бюджета МО МГП | 26,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 37 | Поставка воды на городское кладбище | МКУ МО МГП «УГХ» | 2020-2026 год | Средства бюджета МО МГП | 0,000 | 0,000 | 1,016 | 1,800 | 2,523 | 3,800 | | 4,250 | 4,420 | 4,597 |
| Содержание в чистоте и уборка | | МКУ МО МГП «УГХ» | 2018-2026 годы | Средства бюджета МО МГП | 24 337,047 | 46 342,355 | 30 939,534 | 19 579,204 | 18 935,346 | 22 269,540 | | 29 793,700 | 30 883,448 | 32 122,186 |
| 38 | Содержание в чистоте городских территорий МГП | МКУ МО МГП «УГХ» | 2018, 2019, 2021-2026 годы | Средства бюджета МО МГП | 18 762,900 | 18 953,397 | 0,000 | 16 000,000 | 15 124,383 | 16 715,050 | | 23 459,000 | 23 920,000 | 24 880,000 |
| 39 | Механизированная уборка в весенне-летний период; комплексная уборка городских территорий | МКУ МО МГП «УГХ» | 2018, 2020 год | Средства бюджета МО МГП | 1 372,047 | 0,000 | 23 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 40 | Механизированный полив и очистка средних полос дорог на территории МГП в летне-осенний период | МКУ МО МГП «УГХ» | 2019 год | Средства бюджета МО МГП | 0,000 | 515,557 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 41 | Покос сорной растительности | МКУ МО МГП «УГХ» | 2018-2019, 2021, 2023-2026 годы | Средства бюджета МО МГП | 907,500 | 400,000 | 0,000 | 332,550 | 0,000 | 445,990 | | 450,000 | 470,000 | 490,000 |
| 42 | Вывоз и уборка несанкционированных (случайных) мусорных свалок | МКУ МО МГП «УГХ» | 2018, 2019, 2021-2026 годы | Средства бюджета МО МГП | 1 442,500 | 1 951,310 | 0,000 | 942,927 | 1 250,000 | 999,975 | | 2 041,000 | 2 080,000 | 2 163,000 |
| 43 | Вывоз крупногабаритного мусора возле контейнерных площадок | МКУ МО МГП «УГХ» | 2018-2019 годы | Средства бюджета МО МГП | 1 700,000 | 1 367,096 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 44 | Сбор, транспортировка и размещение ТКО | МКУ МО МГП «УГХ» | 2020, 2022-2023 годы | Средства бюджета МО МГП | 0,000 | 0,000 | 1 900,000 | 0,000 | 1 222,505 | 1 250,025 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 45 | Сбор павших животных | МКУ МО МГП «УГХ» | 2018-2021, 2023-2026 годы | Средства бюджета МО МГП | 152,100 | 409,354 | 390,000 | 356,100 | 0,000 | 0,000 | | 500,000 | 520,000 | 540,000 |
| 46 | Приобретение самосвального прицепа | МКУ МО МГП «УГХ» | 2019 год | Средства бюджета МО МГП | 0,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 47 | Приобретение усиленного грейферного погрузчика-экскаватора, вакуумной подметально-уборочной машины, приобретение канало-промывочной машины | МКУ МО МГП «УГХ» | 2019,2020 годы | Средства бюджета МО МГП | 0,000 | 22 444,023 | 5 174,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 48 | Доставка вакуумной подметально-уборочных машин | МКУ МО МГП «УГХ» | 2019,2023 годы | Средства бюджета МО МГП | 0,000 | 160,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 49 | Прочистка канализации по ул. Комсомольская и унитаза в здании туалета пл.50 лет Октября | МКУ МО МГП «УГХ» | 2019 год | Средства бюджета МО МГП | 0,000 | 18,238 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 50 | Аренда спецтехники-трактор МТЗ-80 | МКУ МО МГП «УГХ» | 2019 год | Средства бюджета МО МГП | 0,000 | 10,130 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 300,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 51 | Отчет об оценке арендных платежей за возмездное пользование подметательно - уборочной машиной | МКУ МО МГП «УГХ» | 2020 год | Средства бюджета МО МГП | 0,000 | 0,000 | 14,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 52 | Дизельное топливо для уборочной спецтехники | МКУ МО МГП «УГХ» | 2021-2026 годы | Средства бюджета МО МГП | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 215,000 | 408,300 | 412,753 | | 500,000 | 728,000 | 757,120 |
| 53 | Содержание уборочной спецтехники (ремонт, запчасти, тех. обслуживание, тех. осмотр, приобретение специального оборудования, страхование, учет в ГИБДД) | МКУ МО МГП «УГХ» | 2019-2026 годы | Средства бюджета МО МГП | 0,000 | 13,250 | 61,534 | 142,227 | 151,358 | 815,747 | | 843,700 | 1 085,448 | 1 128,866 |
| 54 | Приобретение мусорных контейнеров | МКУ МО МГП «УГХ» | 2020, 2022-2026 годы | Средства бюджета МО МГП | 0,000 | 0,000 | 400,000 | 0,000 | 499,800 | 1 330,000 | | 2 000,000 | 2 080,000 | 2 163,200 |
| 55 | Установка уличных урн для мусора | МКУ МО МГП «УГХ» | 2021, 2022 годы | Средства бюджета МО МГП | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 491,400 | 279,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 56 | Выполнение комплекса работ по разработке природоохранных социально-экономических и других мероприятий, связанных с обращением отходов производства и потребления на территории МГП | МКУ МО МГП «УГХ» | 2021 год | Средства бюджета МО МГП | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 099,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие «Прочие мероприятия, связанные с благоустройством территории Моздокского городского поселения» | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по основному мероприятию | | | | | 3 002,259 | 2 699,790 | 1 899,431 | 2 270,401 | 1 447,405 | | 4 911,000 | 1 861,000 | 1 935,440 | 2 012,858 |
| Изготовление конструкций внешней иллюминации | | МКУ МО МГП «УГХ» | 2018, 2019, 2023 годы | Средства бюджета МО МГП | 2 181,192 | 933,997 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 300,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 57 | Приобретение и установка световых иллюминаций | МКУ МО МГП «УГХ» | 2018, 2019, 2023 годы | Средства бюджета МО МГП | 2 181,192 | 933,997 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 300,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Прочие мероприятия по благоустройству | | МКУ МО МГП «УГХ» | 2018-2026 годы | Средства бюджета МО МГП | 821,067 | 1 765,793 | 1 899,431 | 2 270,401 | 1 447,405 | 4 611,000 | | 1 861,000 | 1 935,440 | 2 012,858 |
| 58 | Закупка коммунальных услуг | МКУ МО МГП «УГХ» | 2018-2023 годы | Средства бюджета МО МГП | 716,018 | 738,223 | 727,680 | 726,039 | 697,420 | 784,000 | | 1 810,000 | 1 882,400 | 1 957,696 |
| 59 | Изготовление и монтаж баннеров; приобретение буклетов; услуги квадрокоптера; приобретение батареи салютов | МКУ МО МГП «УГХ» | 2018, 2021-2022 годы | Средства бюджета МО МГП | 60,000 | 0,000 | 25,000 | 484,700 | 50,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 60 | Выполнение услуг по внесению информации в ГИС ЖКХ | МКУ МО МГП «УГХ» | 2018 год | Средства бюджета МО МГП | 45,049 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 61 | Приобретение прочного водонепроницаемого покрытия для детской игровой площадки в сквере им. Бр. Дубининых | МКУ МО МГП «УГХ» | 2019 год | Средства бюджета МО МГП | 0,000 | 600,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 62 | Проведение экспертиз, экспертных заключений, проверка сметных расчетов | МКУ МО МГП «УГХ» | 2019, 2020, 2022, 2023 годы | Средства бюджета МО МГП | 0,000 | 55,000 | 20,000 | 0,000 | 198,640 | 51,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 63 | Приобретение и установка урн на автобусных остановках, приобретение контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов | МКУ МО МГП «УГХ» | 2019 год | Средства бюджета МО МГП | 0,000 | 356,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 64 | Изготовление технической и кадастровой документации | МКУ МО МГП «УГХ» | 2019-2021 годы | Средства бюджета МО МГП | 0,000 | 16,570 | 265,880 | 88,500 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 65 | Содержание памятника "Вечный огонь" | МКУ МО МГП «УГХ» | 2020 год | Средства бюджета МО МГП | 0,000 | 0,000 | 339,071 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 66 | Приобретение строительных материалов | МКУ МО МГП «УГХ» | 2020 год | Средства бюджета МО МГП | 0,000 | 0,000 | 246,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 67 | Изготовление и установка аншлагов указателей улиц, установка металлических рекламных щитов | МКУ МО МГП «УГХ» | 2020, 2024-2026 годы | Средства бюджета МО МГП | 0,000 | 0,000 | 185,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 51,000 | 53,040 | 55,162 |
| 68 | Подарки для городского смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление | МКУ МО МГП «УГХ» | 2020, 2021 годы | Средства бюджета МО МГП | 0,000 | 0,000 | 90,000 | 135,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 69 | Снос самовольно построенных сарая и склада, расположенных в мкр. Моздок – 1 | МКУ МО МГП «УГХ» | 2021 год | Средства бюджета МО МГП | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 599,353 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 70 | Приобретение, доставка, установка и содержание арт-объектов, стел, монументов, малых архитектурных форм, флагов | МКУ МО МГП «УГХ» | 2021, 2022 годы | Средства бюджета МО МГП | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 236,809 | 488,920 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 71 | Монтажно-демонтажные работы | МКУ МО МГП «УГХ» | 2022-2026 годы | Средства бюджета МО МГП | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,425 | 276,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 72 | Разработка заявки для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | МКУ МО МГП «УГХ» | 2023 год | Средства бюджета МО МГП | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 500,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы «Жилищно-коммунальное и городское хозяйство в Моздокском городском поселении на 2018-2026 годы»** | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по подпрограмме | | | | | **16 513,139** | **13 505,937** | **13 244,547** | **16 288,913** | **23 936,046** | | **30 012,155** | **38 443,547** | **34 616,340** | **36 760,040** |
| Основное мероприятие «Содержание жилищного фонда Моздокского городского поселения» | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по основному мероприятию | | | | | 1 694,533 | 617,953 | 55,610 | 746,050 | 216,450 | | 1 744,000 | 6 928,031 | 260,000 | 270,000 |
| Текущий ремонт и содержание объектов муниципальной собственности | | МКУ МО МГП «УГХ» | 2023 год | Средства бюджета МО МГП | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 268,100 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | Обеспечение требований пожарной безопасности МКД по ул. Гастелло, д. 4 | МКУ МО МГП «УГХ» | 2023 год | Средства бюджета МО МГП | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 268,100 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Мероприятия в области жилищного хозяйства | | МКУ МО МГП «УГХ» | 2018-2026 годы | Средства бюджета МО МГП | 1 694,533 | 617,953 | 55,610 | 746,050 | 216,450 | 475,900 | | 3 250,000 | 260,000 | 270,000 |
| 2 | Снос аварийного жилого фонда | МКУ МО МГП «УГХ» | 2018-2019, 2024 годы | Средства бюджета МО МГП | 1 000,000 | 557,273 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 3 000,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Изготовление технической документации, технических планов, тех. инвентаризация объектов, оформление нотариальных соглашений | МКУ МО МГП «УГХ» | 2018-2026 годы | Средства бюджета МО МГП | 573,012 | 60,680 | 55,610 | 725,050 | 216,450 | 475,900 | | 250,000 | 260,000 | 270,000 |
| 4 | Отключение врезок от сетей водопровода по ул. Свердлова, ул. Грузинская, ул. Форштадская, перенос газовых линий по ул. Советов, д. 11 (в связи со сносом аварийного жилья); техническое обслуживание и текущий ремонт газового оборудования г. Моздок ул. Юбилейная проезд, 7 | МКУ МО МГП «УГХ» | 2018 год | Средства бюджета МО МГП | 121,521 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Изготовление информационных табличек | МКУ МО МГП «УГХ» | 2021 год | Средства бюджета МО МГП | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Выполнение работ по разработке ПСД | | МКУ МО МГП «УГХ» | 2018-2026 годы | Средства бюджета МО МГП | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 3 678,031 | 0,000 | 0,000 |
|  | Разработка ПСД на строительство МКД в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда | МКУ МО МГП «УГХ» | 2023 год | Средства бюджета МО МГП | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 3 678,031 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие «Функционирование МКУ МО МГП «УГХ» | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по основному мероприятию | | | | | 14 818,606 | 12 887,984 | 13 188,937 | 15 542,863 | 23 719,596 | | 28 268,155 | 31 515,516 | 34 356,340 | 36 490,040 |
| Взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | | МКУ МО МГП «УГХ» | 2022-2023 | Средства бюджета МО МГП | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,038 | 4,700 | | 6,600 | 6,900 | 7,200 |
| 6 | Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД (помещение-склад пл. 50 лет Октября, д.48) | МКУ МО МГП «УГХ» | 2022-2023 | Средства бюджета МО МГП | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,038 | 4,700 | | 6,600 | 6,900 | 7,200 |
| Обеспечение деятельности подведомственных организаций | | МКУ МО МГП «УГХ» | 2018-2026 годы | Средства бюджета МО МГП | 14 818,606 | 12 887,984 | 13 188,937 | 15 542,863 | 23 715,557 | 28 263,455 | | 31 508,916 | 34 349,440 | 36 482,840 |
| 7 | Обеспечение деятельности подведомственных организаций | МКУ МО МГП «УГХ» | 2018-2026 годы | Средства бюджета МО МГП | 14 818,606 | 12 887,984 | 13 188,937 | 15 542,863 | 23 715,557 | 28 263,455 | | 31 508,916 | 34 349,440 | 36 482,840 |
| **ВСЕГО** | | | | | **128 064,011** | **127 183,944** | **181 816,722** | **140 464,268** | **129 100,423** | | **107 970,355** | **137 773,199** | **149 414,900** | **152 257,850** |

1.5. Приложение 3 к муниципальной программе «Жилищно-коммунальное и городское хозяйство в Моздокском городском поселении на 2018 – 2026 годы» изложить в следующей редакции:

Приложение 3  
к муниципальной программе  
«Жилищно-коммунальное и городское хозяйство

в Моздокском городском поселении на 2018 – 2026 годы»

|  |
| --- |
|  |

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы   
«Жилищно-коммунальное и городское хозяйство в Моздокском городском поселении на 2018 – 2026 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2018-2026 годы | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Муниципальная программа | Жилищно-коммунальное и городское хозяйство в Моздокском городском поселении на 2018 – 2026 годы | Всего | 523 | X | X | X | 1 254 045,672 | 128 064,011 | 127 183,944 | 181 816,722 | 140 464,268 | 129 100,423 | 107 970,355 | 137 773,199 | 149 414,900 | 152 257,850 |
| Подпрограмма | Реконструкция, содержание и ремонт улично-дорожной сети Моздокского городского поселения | Всего | 523 | 0409 | 0810000000 | X | 308 828,186 | 38 860,987 | 8 999,875 | 89 907,088 | 61 634,494 | 26 234,381 | 14 446,804 | 14 443,011 | 21 644,704 | 32 656,842 |
| Основное мероприятие | Модернизация и развитие дорожного хозяйства Моздокского городского поселения | Всего | 523 | 0409 | 0810100000 | X | 257 786,748 | 33 877,317 | 8 836,875 | 84 586,288 | 55 303,555 | 18 455,125 | 8 397,771 | 7 818,271 | 14 884,704 | 25 626,842 |
| Мероприятие (направление расходов) | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | МКУ МО МГП «УГХ» | 523 | 0409 | 0810174010 | 244 | 20 540,679 | 2 612,760 | 3 055,920 | 9 880,590 | 0,000 | 0,000 | 876,294 | 1 318,271 | 1 371,002 | 1 425,842 |
| Текущий ремонт и содержание объектов муниципальной собственности | 523 | 0409 | 0810174020 | 244 | 91 256,663 | 18 179,563 | 5 780,955 | 6 091,163 | 9 923,152 | 2 665,651 | 7 521,477 | 5 500,000 | 12 473,702 | 23 121,000 |
| Расходы на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет субсидий из бюджета РСО-Алания | 523 | 0409 | 08101S6751 | 244 | 129 317,761 | 12 852,280 | 0,000 | 62 939,233 | 38 526,248 | 15 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Обеспечение мероприятий по софинансированию дорожной деятельности за счёт средств бюджета МО - МГП | 523 | 0409 | 08101S6752 | 244 | 16 671,645 | 232,714 | 0,000 | 5 675,302 | 6 854,155 | 789,474 | 0,000 | 1 000,000 | 1 040,000 | 1 080,000 |
| Основное мероприятие | Обеспечение проведения строительства, реконструкции и ремонта улично-дорожной сети, а также контроль за качеством произведенных работ | Всего | 523 | 0409 | 0810200000 | X | 432,170 | 216,670 | 163,000 | 52,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Мероприятие (направление расходов) | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации | МКУ МО МГП «УГХ» | 523 | 0409 | 0810274030 | 243 | 111,670 | 111,670 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 523 | 0409 | 0810274030 | 244 | 205,500 | 5,000 | 148,000 | 52,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Прочие мероприятия в области дорожного хозяйства | 523 | 0409 | 0810274060 | 244 | 115,000 | 100,000 | 15,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие | Содержание светофорных объектов и обслуживание улично-дорожной сети в целях повышения безопасности движения транспортных средств | Всего | 523 | 0409 | 0810300000 | X | 50 609,268 | 4 767,000 | 0,000 | 5 268,300 | 6 330,939 | 7 779,256 | 6 049,033 | 6 624,740 | 6 760,000 | 7 030,000 |
| Мероприятие (направление расходов) | Выполнение работ по разработке ПСД | МКУ МО МГП «УГХ» | 523 | 0409 | 0810374030 | 244 | 6,000 | 6,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Организация безопасности дорожного движения | 523 | 0409 | 0810374050 | 244 | 50 303,268 | 4 761,000 | 0,000 | 5 268,300 | 6 330,939 | 7 779,256 | 5 749,033 | 6 624,740 | 6 760,000 | 7 030,000 |
|  | Прочие мероприятия в области дорожного хозяйства | 523 | 0409 | 0810374060 | 244 | 300,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 300,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма | Проведение капитального ремонта муниципальных квартир МГП | Всего | 523 | 0501 | 0820000000 | X | 13 759,233 | 3 130,616 | 1 143,291 | 1 038,572 | 1 012,994 | 1 820,367 | 1 315,509 | 1 784,612 | 1 231,996 | 1 281,276 |
| Основное мероприятие | Повышение эффективности использования муниципального имущества посредством его улучшения | Всего | 523 | 0501 | 0820100000 | X | 4 098,497 | 1 786,131 | 375,737 | 202,570 | 0,000 | 853,156 | 280,903 | 600,000 | 0,000 | 0,000 |
| Мероприятие (направление расходов) | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | МКУ МО МГП "УГХ" | 523 | 0501 | 0820174010 | 243 | 4 098,497 | 1 786,131 | 375,737 | 202,570 | 0,000 | 853,156 | 280,903 | 600,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие | Обеспечение проведения капитального ремонта муниципальных квартир | Всего | 523 | 0501 | 0820200000 | X | 44,485 | 44,485 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Мероприятие (направление расходов) | Строительный контроль за выполнением работ | МКУ МО МГП «УГХ» | 523 | 0501 | 0820274040 | 243 | 44,485 | 44,485 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие | Обеспечение выполнения обязательств собственника имущества" | Всего | 523 | 0501 | 0820300000 | X | 9 616,251 | 1 300,000 | 767,554 | 836,002 | 1 012,994 | 967,211 | 1 034,606 | 1 184,612 | 1 231,996 | 1 281,276 |
| Мероприятие (направление расходов) | Взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | МКУ МО МГП «УГХ» | 523 | 0501 | 0820374220 | 244 | 9 616,251 | 1 300,000 | 767,554 | 836,002 | 1 012,994 | 967,211 | 1 034,606 | 1 184,612 | 1 231,996 | 1 281,276 |
| Подпрограмма | Строительство, реконструкция сетей коммунального хозяйства МГП | Всего | 523 | X | 0830000000 | X | 44 581,246 | 10 773,738 | 5 306,636 | 399,900 | 4 028,500 | 23 866,472 | 50,000 | 50,000 | 52,000 | 54,000 |
| Основное мероприятие | Подготовка технических планов и техническая инвентаризация объектов | Всего | 523 | X | 0830100000 | X | 508,970 | 0,000 | 39,570 | 234,900 | 28,500 | 0,000 | 50,000 | 50,000 | 52,000 | 54,000 |
| Мероприятие (направление расходов) | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | МКУ МО МГП «УГХ» | 523 | 0502 | 0830170010 | 244 | 508,970 | 0,000 | 39,570 | 234,900 | 28,500 | 0,000 | 50,000 | 50,000 | 52,000 | 54,000 |
| Основное мероприятие | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт сетей коммунального хозяйства | Всего | 523 | X | 0830200000 | X | 10 949,881 | 10 111,900 | 837,981 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Мероприятие (направление расходов) | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | МКУ МО МГП «УГХ» | 523 | 0502 | 0830274010 | 414 | 10 949,881 | 10 111,900 | 837,981 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие | Обеспечение проведения строительства, реконструкции и капитального ремонта сетей коммунального хозяйства и контроль качества выполненных работ | Всего | 523 | X | 0830300000 | X | 25 817,258 | 265,008 | 1 512,250 | 0,000 | 4 000,000 | 20 040,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Мероприятие (направление расходов) | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации | МКУ МО МГП «УГХ» | 523 | 0502 | 0830374030 | 244 | 1 777,258 | 265,008 | 1 512,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 523 | 0502 | 0830374030 | 414 | 24 040,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 000,000 | 20 040,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие | Иные мероприятия, связанные с содержанием и улучшением коммунального хозяйства | Всего | 523 | X | 0830400000 | X | 7 305,137 | 396,830 | 2 916,835 | 165,000 | 0,000 | 3 826,472 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Мероприятие (направление расходов) | Иные мероприятия в области коммунального хозяйства | МКУ МО МГП «УГХ» | 523 | 0502 | 0830474210 | 244 | 4 805,137 | 396,830 | 416,835 | 165,000 | 0,000 | 3 826,472 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 523 | 0502 | 0830474210 | 813 | 2 500,000 | 0,000 | 2 500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма | Уличное освещение Моздокского городского поселения | Всего | 523 | X | 0840000000 | X | 131 563,569 | 13 519,931 | 12 284,745 | 13 307,371 | 14 762,706 | 14 698,436 | 14 809,622 | 14 130,000 | 17 504,000 | 16 546,758 |
| Основное мероприятие | Обеспечение проведения ремонта сетей уличного освещения, строительство и ремонт сетей уличного освещения, контроль качества выполненных работ | Всего | 523 | X | 0840100000 | X | 3 294,368 | 144,500 | 500,000 | 13,750 | 2 037,118 | 599,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Мероприятие (направление расходов) | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | МКУ МО МГП «УГХ» | 523 | 0503 | 0840174010 | 243 | 1 080,726 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 080,726 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 523 | 0503 | 0840174010 | 414 | 1 545,542 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 946,542 | 599,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Мероприятие (направление расходов) | Выполнение работ по разработке ПСД | 523 | 0503 | 0840174030 | 244 | 668,100 | 144,500 | 500,000 | 13,750 | 9,850 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие | Оплата потребления электроэнергии и прочие мероприятия, связанные с содержанием сетей уличного освещения | Всего | 523 | X | 0840200000 | X | 128 269,201 | 13 375,431 | 11 784,745 | 13 293,621 | 12 725,588 | 14 099,436 | 14 809,622 | 14 130,000 | 17 504,000 | 16 546,758 |
| Мероприятие (направление расходов) | Уличное освещение | МКУ МО МГП «УГХ» | 523 | 0503 | 0840274070 | 244 | 64 782,896 | 13 375,431 | 11 784,745 | 13 293,621 | 2 962,088 | 3 552,831 | 3 005,422 | 4 080,000 | 7 052,000 | 5 676,758 |
| 523 | 0503 | 0840274070 | 247 | 63 486,305 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9 763,500 | 10 546,605 | 11 804,200 | 10 050,000 | 10 452,000 | 10 870,000 |
| Подпрограмма | Озеленение Моздокского городского поселения | Всего | 523 | X | 0850000000 | X | 132 695,265 | 10 199,000 | 11 250,000 | 11 500,000 | 12 931,637 | 12 806,628 | 13 884,000 | 19 600,000 | 19 865,000 | 20 659,000 |
| Основное мероприятие | Содержание зеленых насаждений МГП | Всего | 523 | X | 0850100000 | X | 132 695,265 | 10 199,000 | 11 250,000 | 11 500,000 | 12 931,637 | 12 806,628 | 13 884,000 | 19 600,000 | 19 865,000 | 20 659,000 |
| Мероприятие (направление расходов) | Озеленение | МКУ МО МГП «УГХ» | 523 | 0503 | 0850174090 | 244 | 128 036,275 | 10 199,000 | 10 500,000 | 11 000,000 | 12 681,637 | 12 206,638 | 13 200,000 | 19 000,000 | 19 240,000 | 20 009,000 |
| Иные мероприятия по озеленению | 523 | 0503 | 0850174100 | 244 | 4 658,990 | 0,000 | 750,000 | 500,000 | 250,000 | 599,990 | 684,000 | 600,000 | 625,000 | 650,000 |
| Подпрограмма | Благоустройство территории города и содержание мест захоронения МГП | Всего | 523 | X | 0860000000 | X | 399 297,509 | 35 066,600 | 74 693,460 | 52 419,244 | 29 805,024 | 25 738,093 | 33 452,265 | 49 322,029 | 54 500,860 | 44 299,934 |
| Основное мероприятие | Обеспечение проведения ремонта, строительство и ремонт объектов муниципальной собственности, контроль качества выполненных работ | Всего | 523 | X | 0860100000 | X | 112 943,252 | 6 627,294 | 24 283,815 | 18 711,763 | 6 952,995 | 4 176,016 | 5 187,725 | 16 863,079 | 20 845,552 | 9 295,013 |
| Мероприятие (направление расходов) | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | МКУ МО МГП «УГХ» | 523 | 0503 | 0860174010 | 244 | 30 065,062 | 1 959,128 | 2 708,896 | 718,367 | 1 757,607 | 223,000 | 1 206,721 | 6 577,930 | 13 380,732 | 1 532,681 |
| Текущий ремонт и содержание объектов муниципальной собственности | 523 | 0503 | 0860174020 | 244 | 78 224,161 | 4 638,166 | 21 242,919 | 17 882,656 | 4 775,388 | 3 953,016 | 3 981,004 | 6 948,180 | 7 256,820 | 7 546,012 |
| Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации | 523 | 0503 | 0860174030 | 244 | 4 654,029 | 30,000 | 332,000 | 110,740 | 420,000 | 0,000 | 0,000 | 3 336,969 | 208,000 | 216,320 |
| Основное мероприятие | Санитарное содержание территории МГП | Всего | 523 | X | 0860200000 | X | 264 314,673 | 25 437,047 | 47 709,855 | 31 808,050 | 20 581,628 | 20 114,672 | 23 353,540 | 30 597,950 | 31 719,868 | 32 992,063 |
| Мероприятие (направление расходов) | Содержание мест захоронений | МКУ МО МГП «УГХ» | 523 | 0503 | 0860274110 | 244 | 9 112,313 | 1 100,000 | 1 367,500 | 868,516 | 1 002,424 | 1 179,326 | 1 084,000 | 804,250 | 836,420 | 869,877 |
| Содержание в чистоте и уборка | 523 | 0503 | 0860274120 | 244 | 255 193,610 | 24 337,047 | 46 339,305 | 30 933,834 | 19 579,204 | 18 935,346 | 22 269,540 | 29 793,700 | 30 883,448 | 32 122,186 |
| 523 | 0503 | 0860274120 | 852 | 8,750 | 0,000 | 3,050 | 5,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие | Прочие мероприятия, связанные с благоустройством территории МГП | Всего | 523 | X | 0860300000 | X | 22 039,584 | 3 002,259 | 2 699,790 | 1 899,431 | 2 270,401 | 1 447,405 | 4 911,000 | 1 861,000 | 1 935,440 | 2 012,858 |
| Мероприятие (направление расходов) | Изготовление конструкций внешней иллюминации | МКУ МО МГП «УГХ» | 523 | 0503 | 0860374080 | 244 | 3 415,189 | 2 181,192 | 933,997 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 300,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Прочие мероприятия по благоустройству | 523 | 0503 | 0860374130 | 243 | 24,000 |  |  |  |  | 24,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 523 | 0503 | 0860374130 | 244 | 18 475,132 | 821,067 | 1 765,793 | 1 899,431 | 2 190,401 | 1 378,142 | 4 611,000 | 1 861,000 | 1 935,440 | 2 012,858 |
| 523 | 0503 | 0860374130 | 247 | 125,263 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 80,000 | 45,263 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма | Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы "Жилищно-коммунальное и городское хозяйство в Моздокском городском поселении на 2018-2026 годы | Всего | 523 | X | 0870000000 | X | 223 320,664 | 16 513,139 | 13 505,937 | 13 244,547 | 16 288,913 | 23 936,046 | 30 012,155 | 38 443,547 | 34 616,340 | 36 760,040 |
| Основное мероприятие | Содержание жилищного фонда Моздокского городского поселения | Всего | 523 | X | 0870100000 | X | 12 532,627 | 1 694,533 | 617,953 | 55,610 | 746,050 | 216,450 | 1 744,000 | 6 928,031 | 260,000 | 270,000 |
| Мероприятие (направление расходов) | Мероприятия в области жилищного хозяйства | МКУ МО МГП «УГХ» | 523 | 0501 | 0870174160 | 244 | 7 586,496 | 1 694,533 | 617,953 | 55,610 | 746,050 | 216,450 | 475,900 | 3 250,000 | 260,000 | 270,000 |
| Текущий ремонт и содержание объектов муниципальной собственности | 523 | 0501 | 0870174020 | 244 | 1 268,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 268,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Выполнение работ по разработке ПСД | 523 | 0501 | 0870174030 | 414 | 3 678,031 |  |  |  |  |  |  | 3 678,031 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие | Основное мероприятие "Функционирование МКУ МО МГП "УГХ" | Всего | 523 | X | 0870200000 | X | 210 788,037 | 14 818,606 | 12 887,984 | 13 188,937 | 15 542,863 | 23 719,596 | 28 268,155 | 31 515,516 | 34 356,340 | 36 490,040 |
|  | Взнос на капитальный ремонт общего имущества в МКД | МКУ МО МГП «УГХ» | 523 | 0505 | 0870274220 | 244 | 29,438 |  |  |  |  | 4,038 | 4,700 | 6,600 | 6,900 | 7,200 |
| Мероприятие (направление расходов) | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 523 | 0505 | 0870275010 | 111 | 106 099,878 | 5 094,823 | 4 829,215 | 4 980,118 | 7 068,140 | 11 242,408 | 15 269,154 | 17 888,340 | 19 162,840 | 20 564,840 |
| 523 | 0505 | 0870275010 | 112 | 908,415 | 72,960 | 145,826 | 149,060 | 0,000 | 0,000 | 119,069 | 135,000 | 140,500 | 146,000 |
| 523 | 0505 | 0870275010 | 119 | 31 865,269 | 1 543,647 | 1 499,466 | 1 491,917 | 2 134,580 | 3 203,575 | 4 591,984 | 5 402,300 | 5 787,200 | 6 210,600 |
| 523 | 0505 | 0870275010 | 243 | 98,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 98,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 523 | 0505 | 0870275010 | 244 | 56 842,570 | 7 231,997 | 5 315,958 | 5 494,266 | 4 888,973 | 7 563,295 | 6 800,505 | 5 661,676 | 6 807,300 | 7 078,600 |
| 523 | 0505 | 0870275010 | 247 | 3 787,680 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 204,170 | 640,767 | 602,743 | 749,600 | 779,600 | 810,800 |
| 523 | 0505 | 0870275010 | 321 | 152,490 | 16,588 | 135,902 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 523 | 0505 | 0870275010 | 831 | 354,000 | 0,000 | 0,000 | 353,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 523 | 0505 | 0870275010 | 851 | 10 102,425 | 820,000 | 917,000 | 683,176 | 1 200,000 | 836,249 | 810,000 | 1 612,000 | 1 612,000 | 1 612,000 |
| 523 | 0505 | 0870275010 | 852 | 423,431 | 18,000 | 19,470 | 33,400 | 43,000 | 69,561 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
| 523 | 0505 | 0870275010 | 853 | 124,441 | 20,591 | 25,147 | 4,000 | 4,000 | 60,703 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания [www.моздок-осетия.рф](http://www.моздок-осетия.рф).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения по городскому хозяйству.

Глава администрации

местного самоуправления

Моздокского городского поселения И.А. Туганова

Согласовано:

Зам. главы администрации по

экономике и финансам Л.А. Пугачева

Начальник финансово-

экономического

отдела АМС МГП Е.В. Хажоян

И. о. директора МКУ МО МГП «УГХ» К.Ю. Шаргородский

Главный специалист

АМС МГП Ф.В. Арабаджи

Исп.: К.Ю. Шаргородский, тел. 3-11-65